**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.04.12. 수요일 | 프로젝트명 | 2023 메타달서 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 오시율, 노주희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 제작 방식 논의 2. 작품 방향 3. 역할 분배 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 제작 방식 논의   🞄 ZEPETO build it 사용   1. 기본적으로 제공되는 에셋들을 적극적으로 활용해 단순하면서 시간을 절약할 수 있음 2. ZEPETO build it 활용할 경우 한 계정으로 작업해야 하므로 제작도중 제한될 우려가 있음   🞄 Unity 사용   1. 깃허브를 활용해 진행중인 프로젝트를 공유하며 제작 가능 2. 에셋들을 직접 제작하거나, 다운로드를 해야하는 요소 발생 3. 작품 방향   🞄 달서구의 대표적인 관광명소 및 도시경관등을 현실적으로 구현하며 다양한 컨텐츠 요소들을 접목시켜 메타버스를 제작  🞄 랜드마크 선정  달서구청, 두류 젊음의 거리, 이월드 83타워 조암공원, 달암재, 낙동서원, 달서 별빛캠프   1. 역할 분배   진범: PM(총괄), 회의안 작성  성진: 메인 개발, 회의록 작성  시율: 디자인, 매니지먼트  주희: 서브개발, 영상 제작 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   진범: 건물 시안 제작  성진: 전체적인 맵 시안 제작  시율: 디자인 및 모델링 제작  주희: 제작에 활용할 오브젝트 미리 선정, 시안 영상 제작 준비  공통: 개인인적사항 작성, 작품명 및 설명 생각해오기, 랜드마크로 활용할 요소 및 오브젝트 선정, 제작할 콘텐츠 생각해오기 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| ZEPETO build it을 활용해 달서구 메타버스 제작 | 04/15 18:00~ 온라인 회의 진행(진행상황 중간점검) | |
| 작품명: 2023 메타달서 | 4/19 12:00~ 오프라인 회의 진행 | |
| 회의사진 |  | |