**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.04.15. 토요일 | 프로젝트명 | 달서구 메타버스 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 오시율, 노주희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 지난 과제 확인 2. 다음 과제 설정 3. 깃허브 연동 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 지난 과제 확인   🞄 진범 : 달서별빛캠프 디자인 조감도 제작  - 캠핑장이라 언덕부분에 카라반, 평지부분에 텐트장으로 구상했으며, 실측을 최대한 조정함  🞄 성진 : 달암재 디자인 조감도 제작  - 달암재의 전체적인 디자인을 구상, 내부에 우산을 쓰는 이벤트를 넣어 조금이나마 재미 요소를 추가  🞄 주희 : 영상 콘티 제작  - 미지의 공간에서 눈을 뜨면서 시작하여 e랜드의 어트렉션들을 체험하는 화면을 보여줌 → 차분한 분위기의 BGM과 밤의 배경으로 변환한 후 두류 젊음의 거리와 별빛캠프장을 체험 → 토속적인 분위기의 BGM과 배경으로 변환한 후 낙동서원과 달암재, 한학촌을 캐릭터는 제자리에서 모션을 하지만 배경만 변화하는 카메라 기법을 활용 → 마지막으로 월광수변공원에서 캐릭터가 나레이션으로 “이곳이 달서입니다!”를 외친 후, 전체적으로 맵을 보여주며 로고를 띄우면서 마무리  🞄 시율 : 달서구 디자인  - 건물 사이즈와 배치 구성, 제페토로 달서별빛캠프와 임휴사 제작  - 사원 같은 토속적인 분위기의 건물들이 많아 각각의 랜드마크의 마당에 이벤트적인 부분들로 차별을 두어 지루하지 않은 분위기로 연출할 것  - 한강의 대표적인 건축물인 “I LOVE SEOUL”처럼 문구를 오브젝트로 넣어 생성   1. 다음 과제 선정   🞄 진범, 성진 : e월드, 두류 젊음의 거리 조감도 디자인 완성  🞄 주희 : 콘티에 부족한 컨셉사진들 보완 및 전체적인 콘티 완성, 영상에 사용할 어트렉션과 랜드마크 디자인인 구체화해서 진범,성진에게 알려주기  🞄 시율 : 영상 콘티와 조감도를 참고하여 디자인 및 이벤트 구상   1. 깃허브연동   🞄 MetaDalseo\_Project repository 생성 완료 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   진범,성진: e월드 및 두류 젊음의 거리 조감도 제작  시율: 디자인 및 모델링 제작  주희: 영상 콘티 완성  공통: 토속적인 랜드마크에 들어갈 이벤트 기획 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 진행상황 공유 및 피드백 | 4/19 12:00~ 오프라인 회의 진행 | |
| 다음 과제 선정 | 4/26 12:00~ 오프라인 회의 진행 | |
| 회의사진 |  | |