**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.04.22. 토요일 | 프로젝트명 | 달서구 메타버스 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 오시율, 노주희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 지난 과제 확인 2. 다음 과제 설정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 지난 과제 확인   🞄 진범 : 영상 콘티 1~5번 디자인 및 구상  - 영상 콘티를 참고해 제작하긴 했으나 완벽하게 구현하기에는 오브젝트의 한계가 있음  🞄 성진 : 영상 콘티 6~7번 디자인 및 구상  - 두류 젊음의 거리 및 공원을 제작  🞄 주희 : 영상 콘티 제작 마무리  - 영상 콘티에 들어갈 컨셉 사진 구현 완료 및 촬영컨셉과 방향 구체화  🞄 시율 : 달서구 디자인  - 한학촌 디자인 및 구상   1. 다음 과제 선정   🞄 진범 : 콘티 위주로 e월드를 제작 ( 전체적인 e월드를 제작한다기 보다는 놀이공원의 분위기를 많이 살리는 오브젝트들을 활용하기) , 미지의 세계 만들기  🞄 성진 : 콘티 6~7번 컨셉사진 구현하기, 내부 인테리어에 포커스를 두지 말고 전체적인 촬용앵글을 생각해 디자인 및 구상하기  🞄 주희 : 촬영 시안 설계하기, 영상에 활용할 BGM 선정하기, 편집에 사용할 프로그램 선정하기  🞄 시율 : 한학촌 스케일 조절하기 및 입구에서부터 한학촌까지의 경로 디자인하기, 서원들의 컨셉 구체화하기  🞄 공통 : 팀원들이 한 내용에 대해서 수시로 피드백 및 보완내용 적극 수용하기, 영상을 자연스럽게 촬영할 수 있는 방안 생각해보기 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   진범,성진: 컨셉사진 구현  시율: 전반적인 디자인 및 모델링 제작, 사원 구현  주희: 촬영에 필요한 자막 및 스크립트, 캐릭터 배치 및 이미지 배치 구상, BGM 선정, 여유있을 때 테스트촬영해보기 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 진행상황 공유 및 피드백 | 4/26 12:00~ 오프라인 회의 진행 | |
| 다음 과제 선정 | 4/29 20:00~ 온라인 회의 진행 | |
| 회의사진 |  | |