**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.04.26. 수요일 | 프로젝트명 | 달서구 메타버스 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 오시율, 노주희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 지난 과제 확인 2. 다음 과제 설정 3. 추가사항 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 지난 과제 확인   🞄 진범 : 영상 콘티 1~5번 디자인 및 구상  - e월드 제작 (전체적으로 놀이공원 분위기 살리기)  - 몽환의 문 보류  🞄 성진 : 영상 콘티 6~7번 디자인 및 구상  - 두류 젊음의 거리 및 공원 완성  - 옥상 컨셉 구현  🞄 주희 : 촬영 시안 설계하기  - 영상에 활용할 BGM 선정하기  🞄 시율 : 달서구 디자인  - 한학촌 스케일 조절 완료  - 한학촌 등불축제 컨셉 디자인 및 구현  - 달암재 가을 컨셉 디자인 및 구현   1. 다음 과제 선정   🞄 진범 : 영상 콘티1번 컨셉사진 구현, 다음 제작할 콘티 선정 후 제작  - 몽환의 문 구현하기 (불규칙한 바닥 수정)  - 놀이공원 타일 선정 후 구상 및 디자인  🞄 성진 : 영상 콘티 6~7번 옥상 및 공원 마무리, 다음 제작할 콘티 선정 후 제작  - 공원 입구 수정하기  🞄 주희 : 영상 편집 준비  - BGM 선정  - 촬영된 영상 편집  🞄 시율 : 달서구 디자인  - 제페토 월드 심사넣기  - 캠핑장 → 한학촌으로 가는 길 수정  - 한학촌 내부 타일의 경계 보완  - 풍물놀이 구현하기  - 사원 한 개 더 제작  🞄 공통 : 영상제작에 사용될 영상을 컷마다 끊어서 촬영 후 주희에게 보내기   1. 추가사항   🞄 제페토 월드 심사가 1~2주 걸리는 것 고려  🞄 촬영될 플레이어의 아바타 컨셉 맞추기  🞄 캠핑장에서 한학촌으로 가는 루트 구현  - 컨셉사진 구현 어려울 시, 월광수변공원으로 대체하는 방안 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   진범,성진: 컨셉 사진 구현  시율: 전반적인 디자인 및 모델링 제작, 사원 구현  주희: 촬영에 필요한 자막 및 스크립트, 캐릭터 배치 및 이미지 배치 구상, BGM 선정, 영상 편집 준비 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 진행상황 공유 및 피드백 | 4/29 20:00~ 온라인 회의 진행 | |
| 다음 과제 선정 | 5/3 12:00~ 오프라인 회의 진행 | |
| 회의사진 |  | |