**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.05.03. 수요일 | 프로젝트명 | 달서구 메타버스 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 오시율, 노주희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 지난 과제 확인 2. 다음 과제 설정 3. 추가사항 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 지난 과제 확인   🞄 진범 : 달서구청, 공연장 제작  - 몽환의 문 구현하기  - 놀이공원 타일 수정  🞄 성진 : 달서구청, 공연장 제작  - 공원 입구 수정하기  🞄 주희 : 엔딩 화면 제작, 작품설명 및 작품명 선정  🞄 시율 : 달서구 디자인, 디자인 완성된 스테이지 합치기   1. 다음 과제 선정   🞄 진범 : 달서구청 및 야외 공연장 제작  - e월드 조감도, e월드에 들어갈 포스터(이미지) 제작  🞄 성진 : 달서구청 및 야외 공연장 제작  - 두류 젊음의 거리 조감도 제작  - 두류공원 조감도 제작  - 간판 이미지 제작, 거대벌룬 제작(벌룬 사이에 슬로건 넣기)  🞄 주희 : 영상 편집  - 클로징 화면 제작 (달서구 슬로건(새롭게 도약하는 희망달서) 및 로고(스마일링) 추가, 흰색 배경에 검은색 폰트로 제작)  - 엔딩 크레딧 제작 (제작, 역할, 참고자료, 답사, 사용한 모든 것들, 포폴)  - 콘티 추가 방안 고려 (ex달서구청에서 나와 공연장으로 가는 것,  이미지들이 촬영 화면에 닮기는 것 등)  🞄 시율 : 달서구 디자인  - 사원에 들어갈 입간판 제작  - 별빛캠프 내부에 들어갈 이미지  - 조감도 옮기기  🞄 공통 : 영상제작에 사용될 영상을 컷마다 끊어서 촬영 후 주희에게 보내기  - 두류 젊음의 거리 이미지 5개 사용  - 호숫가 이미지 2개 사용  - 달서구청 대형 게시판 이미지 5개 사용   1. 추가사항   🞄 제페토 월드 심사가 1~2주 걸리는 것 고려  🞄 촬영될 플레이어의 아바타 컨셉 맞추기  🞄 8일 진범,성진,시율 모여서 다같이 달서구청 및 야외무대 제작, 시율이 월드에 옮기기  🞄 10일날 빌드신청할 수 있게 만들어두기 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   🞄 진범,성진: 달서구청, 야외무대 디자인 및 구상  🞄 주희: 영상 편집  🞄 시율 : 달서구 디자인 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 진행상황 공유 및 피드백 | 5/6 20:30~ 온라인 회의 진행 |
| 다음 과제 선정 | 5/10 12:00~ 오프라인 회의 진행 |
| 회의사진 |  | |